



**Minuta Meeting n°5**

01-02-2023

| **Inizio** | **Primary Facilitator** |
| --- | --- |
| 12:05 | Raimondo Rapacciuolo |
| **Fine** | **Timekeeper** |
| 12:20 | Marco Calenda |
| **Luogo** | **Minute Taker** |
| A distanza | Leopoldo Todisco |
| **Presenti** | **Assenti** |
| Tutti presenti | Nessuno |

**Obiettivo**: nel seguente meeting saranno mostrati i risultati della fase di implementazione con SCRUM e trattati eventuali problemi riscontrati. Successivamente, sarà organizzata la fase di testing con chiarimenti per quanto riguarda i task da svolgere e gli strumenti da utilizzare.

1 - Comunicazioni 2 minuti (+0 minuti su quelli previsti)

* Demo dell’applicativo allo stato pre-testing, da cui è emerso un bug per cui è stata aperta una issue;
* Assegnamento dei metodi per il test di unità;
* Assegnamento delle funzionalità per il test di sistema;

2 - Discussione 13 minuti (-5 minuti su quelli previsti)

* **I[1]**: Dubbi sull’utilizzo di JUnit;
* **I[2]**: dubbi sull’utilizzo di Mockito;
* **I[3]**: dubbi sull’utilizzo di Selenium;

3 - Status 0 minuti (+0 minuti su quelli previsti)

| **Task** | **Responsabile** | **Data prevista** | **Status** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.3 | Tutto il team | 08/02/2023 | Aperto |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4 - Q&A 0 minuti (-5 minuti su quelli previsti)

5 - Wrap up 0 minuti (-5 minuti su quelli previsti)

6 - Data, ora e luogo del prossimo meeting

Il prossimo meeting si terrà a distanza al termine della fase di Testing.